A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén megvalósuló építési beruházások előkészítéséről és megvalósításáról szóló szabályzat

I.

Szabályzat célja, hatálya

- A szabályzat célja, az egyházkerület igazgatási területén működő valamennyi egyházi jogi személy – egyházközség, egyházmegye, egyházi köznevelési, felsőoktatási, szeretetszolgálati vagy más intézmény, továbbiakban: építtető - építési beruházásainak egységes szemléletű gazdaságos és gyors megvalósítása.

Amennyiben az építtető olyan alapítvány, melynek legalább egyik alapítója egyházi jogi személy, vagy az alapítvány képviselőjeként valamely egyházközösség, egyházmegye, vagy az egyházi intézmény vezetője jár el, a szabályzat hatálya kiterjed. (alanyi hatály)

- A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi építészeti vagy épületgépészeti beruházásra, új épület vagy létesítmény létrehozására vagy felújítási vagy átalakítási munkáira, amennyibe annak elfogadott költségvetése az általános forgalmi adó összegével együtt eléri vagy meghaladja az 5 millió forintot. (tárgyi hatály)

- A szabályzat az egyházkerülethez tartozó valamennyi egyházközségre, egyházmegyére és területén székhellyel rendelkező más egyházi intézményekre kiterjed. Amennyiben az építési beruházás az egyházkerület területén kívül, de egyházkerülethez tartozó egyházi jogi személy ingatlanában vagy eszközeiben valósul meg a szabályzat előírásait arra is alkalmazni kell. (területi hatály)

- A szabályzat hatálya kiterjed mindazon építési beruházásokra, használatbavételi engedélyek kiadására, vagy műszaki átadás-átvételére, amelyre a szabályzat hatálybalépése napján még nem került sor. (időbeli hatály)

- Építési beruházás fogalma alá külön jogszabályban meghatározott beruházások tartoznak.

II.

A beruházások előkészítése

- A szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi építési beruházást azt megelőzően az építtető – ennek felsorolását lásd I./1. pontban - köteles legfőbb vezető testülete, intézmény esetén a fenntartó erre jogosult testülete elé előzetes engedélyeztetés céljából bejelenteni.

- A beruházások előkészítése során a beruházás céljáról, helyéről finanszírozásáról és működési feltételeiről kell dönteni. A jelentősebb beruházások előkészítése beruházási program összeállításával és jóváhagyásával kezdődik.

- Az építtető a bejelentéssel egyidejűleg köteles, legalább az építési engedélyhez szükséges részletességű – tervezési jogosultsággal rendelkező tervezővel elkészítetett – tervdokumentációt és a beruházás összköltségére vonatkozó tételes költségvetést benyújtani.

- A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatással kell tervezni. A beruházás megvalósítási időtartamától, valamint a bizonytalansági tényezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal növelten is meg lehet tervezni.

- Az építtető elnöksége vagy vezetősége különös gondossággal köteles megvizsgálni, hogy az építési beruházás közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e.

- Az építető a beruházás elkezdést csak akkor kezdeményezheti, ha a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet teljes egészében a rendelkezésére áll. Amennyiben a teljes fedezet nem áll az építtető rendelkezésére, építési szerződés csak a tartalomnak arra a részére köthető, amelynek ellenértéke rendelkezésre áll.

- A tervezett beruházás teljes dokumentációját a pénzügyi ütemtervvel együtt a felettes egyházi hatósághoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Amennyiben a felettes szerv 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy jóváhagyottnak kell tekinteni.

- Abban az esetben, ha a beruházás általános forgalmi adót is magába foglaló költsége a 10 millió forintot eléri vagy meghaladja, a bejelentést és a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket az egyházközségek, vagy az építtetők egyidejűleg közvetlenül a kerület elnökségének is megküldik.

III.

A beruházások megvalósítása

- Amennyiben az építtető a beruházás megvalósítása mellett dönt, ki kell jelölnie az építtető műszaki érdekeit képviselő szakképzett beruházó vagy műszaki ellenőr személyét is.

- A beruházó vagy megbízottja köteles:

- a szükséges műszaki tervek elkészítéséről gondoskodni;

- a tervezési, kivitelezési munkákra ajánlatot kérni;

- a beérkezett ajánlatokat felülvizsgálni;

- a szükséges hatósági engedélyeket megszerezni;

- a beruházás határidőre és költségkereten belüli, megrendelő érdekeit szem előtt tartava a megvalósításáról gondoskodni;

- a szükséges lebonyolítói feladatokat, műszaki ellenőrzést, átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárásokat, valamint az egy éves garanciális és szavatossági felülvizsgálatot, valamint a beruházás aktiválását elvégezni;

- az elvégzett munkákról tételes felmérést és megvalósulási tervet készíteni;

- a beruházás utólagos értékelésének elvégzéséről, műszaki beméretéséről gondoskodni;

- a garanciális utóellenőrzést elvégzi és a felmerülő hibák kijavításáról gondoskodni.

- Az építési beruházás kivitelezőjét – ha a beruházás nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá - legalább 3 árajánlat alapján, vagy pályázat útján kell kiválasztani.

- Az ajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, a határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

- Az ajánlatok elbírálására, véleményezésére létrehozott bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy a tagok a bírálat során az ajánlat elbírálására vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek, illetve szükség esetén a bírálatba külső szakértők is bevonhatók.

- Az ajánlatkérőnek a beérkezett ajánlatokról bírálati és döntési jegyzőkönyvet kell készítenie.

- A kivitelező kiválasztásáról testületi döntést kell hozni.

- A kiválasztott kivitelezővel az építtető köteles tervdokumentációval – nem építési engedély köteles beruházásoknál, költségvetéssel – alátámasztott építési szerződést kötni.

- Az építési szerződésben mind a műszaki, mind a pénzügyi szakaszolást pontosan rögzíteni kell.

- Az építési szerződésben külön ki kell kötni, hogy

- munkavégzés nélkül előlegfizetésre nem kerülhet sor;

- vállalkozói díj kifizetése

- az építési szerződésben meghatározott műszaki szakaszok tényleges teljesítése után,

- a szakasz-számla kibocsájtását követően,

- a megrendelőt képviselő beruházó vagy műszaki ellenőr leigazolása után kerülhet sor.

- Az építési szerződés feltételeinek elfogadásáról, annak módosításáról testületi döntést kell hozni.

- A beruházó köteles a testületet értesíteni és jóváhagyását kérni, ha

  - a beruházás a költségvetésben jóváhagyott keretösszeget meghaladja;

  - az üzembe helyezés a tervezett időpontot 3 hónappal meghaladja.

- Az építési beruházáshoz kapcsolódó jogvitás ügyekben igény érvényesítéséről, igény elismeréséről vagy igényérvényesítésről történő lemondásról testületi döntést kell hozni.

- Az építési beruházás megvalósulása után az építtető elnöksége vagy az intézményvezető köteles írásban beszámolót előterjeszteni a testület elé a beruházás megvalósításáról, annak végleges költségeiről, a pénzeszközök felhasználásáról, az esetleges vitás kérdésekről, a beruházás más esetben is felhasználható legfontosabb tapasztalatairól.

- A testület írásban dönt a beszámoló elfogadásáról vagy a még szükséges intézkedésekről.

IV.

A bejelentési kötelezettség és a nyilvántartás

- A testületi döntéseket a legfontosabb adatok pontos feltüntetésével az illetékes testületre vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyhez csatolni kell a döntés alapjául szolgáló valamennyi okiratot.

- Az építtető köteles a III. fejezet szerinti valamennyi döntését, a meghozatalától számított 8 napon belül, az illetékes egyházmegye/egyházkerület elnökségének a jelen szabályzat mellékletét képező 1. sz. és 2. sz. melléklet szerint bejelenteni, mellékelve a döntést megalapozó jegyzőkönyvvel együtt. (A 2. sz. mellékletek közül a beruházás állapotára vonatkozó lapok csatolandók!)

- Ha a bejelentés elmarad vagy hiányos az illetékes elnökség 8 napos határidővel felhívja az építtetőt a hiányos adatok pótlására.

- Az egyházmegye illetve az egyházkerület elnöksége az egyes építési beruházásokról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a bejelentéseket illetve az azt megalapozó jegyzőkönyveket.

V.

Az ellenőrzés és annak következményei

- Az illetékes egyházmegyei elnökség vagy az egyházkerület elnöksége valamennyi jelen szabályzat hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az építtetőtől bármikor további adatszolgáltatást kérhet, az építkezéshez kapcsolódó iratokba betekinthet és a helyszínen is ellenőrzést végezhet.

- Amennyiben az adatszolgáltatás alapján vagy az ellenőrzés során az egyházi illetve állami jogszabályok kötelező előírásaitól, vagy jelen szabályzat rendelkezéseitől jelentősen eltérő intézkedést vagy mulasztást állapít meg, észrevételeit írásban jogosult közölni és arról az egyházmegye elnöksége az egyházkerület elnökségét, az egyházkerület elnöksége pedig az illetékes egyházmegye elnökségét is jogosult tájékoztatni. Ebben az esetben, a már megállapított, de még nem folyósított támogatás kifizetését is felfüggesztheti mindaddig, amíg az építtető mulasztást pótolja, vagy a jogellenes helyzetet megszünteti.

- Amennyiben az építtető mulasztását felhívás ellenére sem pótolja, vagy a jogellenes helyzetet felhívás ellenére sem szünteti meg, vagy az elkövetkező 3 /három/ teljes naptári évben az egyházmegye vagy az egyházkerület elnökségéhez építési támogatási kérelemmel nem fordulhat.

- Kirívóan súlyos mulasztás vagy kötelességszegés esetén az illetékes elnökség, az azt elkövető egyházi személlyel szemben az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény szerinti eljárások megindítására intézkedik.

E Szabályzat 2014. július 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2014.

Csomós József 						Ábrám Tibor

püspök							  főgondok

1. sz. melléklet

BEJELENTÉS AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSÉRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

A tervezett beruházás adatai:

1. A beruházás helye: ____________________________________________

2. A beruházás jellege: 		a) új építmény					b) meglévő épület bővítése

c) meglévő épület szerkezeti átalakítása		d) meglévő épület felújítása

3. Az épület rendeltetése:	a) templom	b) parókia	c) gyülekezeti ház	d) oktatási intézmény 				e) szociális intézmény 		f) egyéb _____________________________

4. A beruházás várható költsége: _____________________________________________________________

5. Nyilatkozat a pénzügyi fedezetről:

a. a pénzügyi fedezet teljes egészében az építtető rendelkezésére áll

b. a pénzügyi fedezet _________ %-ban áll az építtető rendelkezésére

c. a pénzügyi fedezet több részletben, de teljes egészében az építtető rendelkezésére áll

d. az építtető _______________________ Ft egyházi támogatást kíván igénybe

e. az építtető _______________________ Ft egyéb pályázati támogatást kíván igénybe venni

6. Az építkezés kezdő időpontja: _____________________________________________________________

7. Az építkezés várható befejezése: ___________________________________________________________

8. Egyéb tájékoztatás a beruházásról:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

_______________________________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _______________________ sz. alatt nyitott

nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

PH

A bejelentéshez mellékelni kell a beruházásról szóló határozatot.

2/A. sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházás kivitelezőjét kiválasztottuk és döntöttünk a vele kötendő építési szerződés feltételeiről.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

2/B. sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházás építési szerződésének módosításáról döntöttünk.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

2/C sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházás miatt keletkezett jogvitás ügyben igényünk peres úton történő érvényesítéséről döntöttünk.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

2/D sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházás miatt keletkezett jogvitás ügyben a korábban érvényesíteni kívánt igényünkről lemondtunk.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

2/E sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházás miatt keletkezett jogvitás ügyben a velünk szemben érvényesített igény elismeréséről döntöttünk.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása

2/F sz. melléklet

BEJELENTÉS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

__________________________________________________________

a bejelentő egyházi jogi személy neve

__________________________________________________________

címe, telefonszáma, e-mail címe

__________________________________________________________

képviselőjének neve

20 _____. év _________________ hó ________ napján __________________ sz. alatt hozott határozattal a már korábban bejelentett

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rendeltetésű építési beruházást befejeztük és az arról előterjesztett beszámolót elfogadtuk.

Bejelentésünkhöz mellékeljük a __________________________ ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

Az átvétel igazolása:

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület _________________ sz. alatt nyitott nyilvántartásában elhelyeztem.

Kelt: _________________________, 20_____ év ______________hó _____napján

______________________________

a nyilvántartást vezető aláírása